Республика Крым Верхореченский сельский совет Бахчисарайский район 24-я сессия I созыва РЕШЕНИЕ 01.08.2016 г. №258

Об утверждении перечня программных мероприятий долгосрочных муниципальных программ Верхореченского сельского поселения

В целях совершенствования программно- целевых принципов организации Бюджет системы Верхореченского сельского поселения и приведение правовой базы администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции ФЗ № 104 от 07.05.2013 г.» О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 03.08.2010 №588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ РФ», совершенствования порядка программно- целевого планирования

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Верхореченского сельского поселения на 2016 – 2020 годы. (Приложение 1)

2. Утвердить перечень программных мероприятий по благоустройству территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016 – 2020 годы. (Приложение 2)

3. Администрации Верхореченского сельского поселения организовать разработку и утверждение долгосрочных муниципальных программ Верхореченского сельского поселения с привлечением соответствующих структурных подразделений.

Председатель Верхореченского сельского совета-

Глава администрации

Верхореченского сельского поселения                                       Акишева В.В.

Приложение 1

К решению Верхореченского сельского совета 1 созыва

01.08.2016г №_258

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Верхореченского сельского поселения на 2016 – 2020 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ПСД по ремонту улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (согласно Приложения) | 2016 |  | Республиканский бюджет |
| 2. | Разработка технического паспорта и проекта организации дорожного движения улично- дорожной сети сёл Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, протяжённостью10.7 –км (согласно приложения) | 2016 |  | Бюджет РК |
| 3. | Содержание (планировка) дороги на кладбище Синапное, Предущельное | 2016 |  | Местный бюджет |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Верхоречье, ул. Садовая 1,16691 км | 2016-2017 |  | Бюджет РК |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Предущельное: ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Танкистов, 1.39983 км | 2017 |  | Бюджет РК |
| 6. | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Баштановка, ул. Веселая, 0,92453 км | 2017 |  | Бюджет РК |
| 7. | Содержание (планировка) дороги на кладбище Кудрино, Верхоречье | 2017 |  | Местный бюджет |
| 8. | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Верхоречье, ул. Подгорная 1,08511 км | 2017-2018 |  | Бюджет РК |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги по ул. Марта, ул. Нагорная, Крымская с. Верхоречье Бахчисарайского района ,1,573км | 2017 |  | Бюджет РК |
| 10 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Кудрино: ул. Пионерская, ул. Прогонная, ул. Новоселовская, ул. Спортивная, 2,28587 км. | 2018 |  | Бюджет РК |
| 11 | Содержание улично-дорожной сети с. Верхоречье ул. Советская, Садовая (участок№4-5) | 2018 |  | Местный бюджет |
| 12 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Предущельное: ул. Солнечная, ул. Долинная,1,20933 км. | 2019 |  | Бюджет РК |
| 13 | Содержание улично-дорожной сети с. Предущельное ул. Ущельная, ул. Гагарина (участок №1) | 2019 |  | Местный бюджет |
| 14 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Верхоречье, ул. Сидельникова,0,61352 км | 2019-2020 |  | Бюджет РК |
| 15 | Содержание улично-дорожной сети с. Предущельное ул. Солнечная (участок №1-5) | 2020 |  | Местный бюджет |
| 16 | Содержание улично-дорожной сети с. Синапное | 2020 |  | Местный бюджет |

Приложение 2

К решению Верхореченского сельского совета 1 созыва

01.08. 2016г №258

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий по благоустройству территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016 – 2020 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство детских площадок с. Синапное, Машино, Баштановка, Верхоречье | 2017-2018 |  | Местный бюджет |
| 2. | Разработка ПСД и выполнение СМР уличного освещения с. Кудрино, с. Верхоречье (ул. Садовая 2- ул. Садовая 8) ,с. Синапное | 2017-2018 |  | Местный бюджет |
| 3. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 2017-2018 |  | Местный бюджет |
| 4. | Мероприятия по скашиванию травы в летний период на территории поселения | ежегодно |  | Местный бюджет |
| 5 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ на территории поселения | ежегодно |  | Местный бюджет |
| 6. | Проведение субботников, ликвидация стихийных свалок, очистка берегов рек | ежегодно |  | Местный бюджет |
| 7 | Приобретение и установка скамеек и урн в селах поселения | 2017 |  | Местный бюджет |
| 8 | Приобретение и установка контейнеров и контейнерных площадок | 2017-2018 |  | Местный бюджет |
| 9 | Содержание детских площадок | ежегодно |  | Местный бюджет |
| 10 | Приобретение и установка автобусных остановок с. Предущельное, с.Машино,с.Верхоречье,с.Синапное | 2018 |  | Местный бюджет |
| 11 | Вывоз мусора с мест общего пользования | ежегодно |  | Местный бюджет |